Bài 1NG

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 nói lý do , Dev chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lí : Người dùng thấp và cao nhất đã giải thích . cùng chốt lại rp là 5 |  |
| P4 | Chưa hợp lí : Quy trình chọn rp thi đúng nhưng lại quy ra giờ làm việc | Giữ lại kết quả 13rp , nhưng xóa ghi chú 13sp = 52 giờ |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Làm rõ quy tắc sử dụng mã trước , sau đó dev dùng planning Poker và thảo luận chốt lại rp |